10.31-11.3组建核心团队和合作模式、确定产品定位

11.3设计数据库表

11.4-11.5 设计UI页面，确定第一版模型

12.1-12.20基础代码编写阶段

12.21-12.25UI美化阶段

12.26-12.29环境测试阶段

12.30-12.31用户测试阶段